中国人寿保险（海外）股份有限公司

OneContact建设项目云化部署方案采购

招标清单及技术指标

2023年6月

目          录

第一章	适用范围	4

第二章	背景、目标及范围	4

2.1	项目背景	4

2.2	总体目标	4

2.2.1	范围概述	4

2.2.2	需求概述	5

2.3	技术要求明细	10

2.3.1	技术总体要求	10

2.3.2	云产品/服务技术指标要求	11

2.4	安全及合规要求明细	11

第三章	项目实施说明	11

3.1	项目调研和需求分析	11

3.2	应用上云部署、调试、迁移	12

3.3	系统上线	12

3.4	运维移交	12

第四章	项目管理	14

4.1	项目管理方法论	14

4.2	项目实施组织	14

4.3	项目实施人员要求	14

4.4	项目实施计划	14

4.5	项目质量管理	14

第五章	供应商责任	15

5.1	供应商组织要求	15

5.2	供应商职责要求	15

第六章	培训与知识转移	16

6.1	培训要求	16

第七章	项目交付与成果物	17

7.1	项目成果交付	17

7.2	售后服务	17

第八章	验收	17

第九章	附件	18

适用范围

本技术规范书明确中国人寿保险（海外）股份有限公司OneContact建设项目云化部署（以下简称：本项目）的基本需求，也是对供应商（以下简称：乙方）的基本要求。通过本文件规范供应商的服务方案设计、实施过程及成果验收交付。

本技术规范书所有内容和技术要求属于安全保密信息，所有参与相关商务投标的供应商不得扩散或者泄露任何相关内容。

背景、目标及范围

项目背景

OneContact项目作为海外公司本年度重点项目，旨在提升海外公司客服系统短板，提升客户服务水平。为了支持OneContact项目的快速上线部署，拟通过公有云技术动态、灵活按需提供OneContact应用部署所需的资源和服务，并借助云供应商成熟领先的管理和咨询能力，规划设计完善的部署及运维方案，推动海外公司云化部署试点成功落地。

总体目标

保障OneContact项目部署所需资源和服务需求，满足中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡、印度尼西亚五地（后续简称多地）监管合规要求，确保OneContact项目按时合规交付。

范围概述

包含香港、澳门、新加坡和印度尼西亚地区OneContact应用部署，满足业务展业及监管要求。

需求概述

本期项目对乙方提供的部署资源及服务需求，概述如下：

- 合规咨询需求：需成立独立合规咨询团队，充分调研招标方需求，为项目提供全面的监管合规以及技术评估，并形成相关方案，协助完成方案实施落地，确保项目按计划满足多地监管要求。同时，建立满足多地监管的安全合规基线，不定期协助满足监管应对。

- 公有云平台能力需求：引入安全、先进、可靠、可信的云平台底座，满足本项目成功部署上线需求，同时具备长期稳定的服务支持能力。将对云厂商的资质要求进行评估，包括但不限于云厂商技术先进性、云厂商数据中心（可用区）能力、云厂商案例要求、云厂商资质证书要求、云厂商遵循合规框架要求、云厂商服务能力。亦会评估云厂商公有云服务资源技术指标，包含但不限于计算服务要求、存储服务要求、网络服务要求、数据库服务要求、安全合规服务要求、其他服务要求(架构可靠性、灾备设计、运维管理能力)。

- 上云方案：需充分调研招标方需求，根据上云最佳实践，提供能满足大量业务在多地安全、合规、稳定的混合云方案，并完成实施。上云前，确保上云方案满足合规咨询所有要求，项目按计划成功上云。上云后，确保招标方组织能有序应对新架构带来运维挑战。包括上云整体方案规划及实施需求、云环境部署需求、应用上云支持需求、高可用实施要求、运维设计要求。

- 部署资源需求：基于OneContact应用所提出部署架构和资源需求，提供计算、存储、数据库、网络、安全、运维资源及服务等，满足项目上云实施要求。

- 实施保障：引入高质量项目实施团队，保障项目成功落地，并确保项目结束后招标方具备项目的整体管控能力。包括项目管理要求（项目实施组织、项目实施人员、项目实施计划、项目质量管理）、培训与支持、售后支持计划。

- 扩展服务：从保险行业角度，考虑未来1-2年招标方可能使用的云服务，并提供相关报价，为后续延展其它项目开展提供扩展性。投标方基于该需求自行编写方案材料和报价。

- 其他增值服务：其它可随本项目附赠的有价值服务或产品。投标方自行编写方案材料和报价。

详细技术需求

公有云平台能力需求

- 公有云技术总体要求。详见附件需求清单及服务技术指标中的“技术总体要求”sheet页。

- 公有云资源技术指标要求。详见需求清单及服务技术指标中的“资源技术指标”sheet页。

上云方案需求

- 上云整体方案实施。充分调研招标方需求，根据上云最佳实践，提供能满足大量业务在多地安全、合规、稳定的云方案，并完成实施。

- 云环境部署要求。

着陆区（Landing Zone）设计及实施

- 调研当前IT治理现状，收集IT治理规范（如安全规范、网络规范、账号管理规范、计费分账规范等）及云上IT治理的需求，分析当前IT治理架构并评估。

- 基于云平台基础设施架构的最佳实践，对应用运行的多个环境，设计符合安全、合规、弹性和可靠的基础设施着陆区，包括但不限于：

账户管理方案设计：设计云上多账号方案，如组织单元的规划、多账号规划、企业项目，账号标准安全配置，账号申请流程设计；

身份权限管理：设计身份认证方案，梳理身份认证使用场景，设计云上账户管理方案，联邦认证方案（IDP与IAM集成）；基于“权限最小化”原则，设计云上角色规划和权限授权；

资源管理方案设计：按照用途、成本、Owner等维度设计资源标签方案；按照域名、消息、镜像库、证书等设计共享资源方案；设计资源配额方案，如VPC配额方案；

网络规划方案设计：设计包括专线、VPN接入、统一互联网出口，统一运维网络接入的云上云下互联方案；设计包括VPC规划、子网规划、IP网段规划的云上网络方案；设计包括不同区域的VPC互联，不同帐号VPC互联的云间互联方案；

财务管理方案设计：设计成本分析、成本分摊、成本优化、预算和配额管理方案。其中，成本分析方案应按照成本标签、企业项目、成员账号、产品类型、计费模式等维度设计，并协助接入企业内部财务分析平台，提供账单、费用明细等费用数据；成本优化方案应根据所采用的云服务，推荐成本优化的最佳实践，包括计费方式优化、产品选型优化、资源利用率优化、解决方案优化；预算和配额管理方案应设计基于账号和企业项目级别的预算和资金配额方案；

合规审计方案设计：设计事前预防方案、事中控制方案、事后审计方案。其中，事前预防方案应基于管控策略，设计基于组织策略的安全红线方案；事中控制方案应通过RMS进行资源配置合规检查，通过Compass设置安全合规检查，设计合规基线并持续监控，发现问题及时报警；事后审计方案应包含操作审计、账号审计、日志审计等，结合审计要求设计审计方案，对日志进行持久化集中保存；

安全防护方案设计：基于招标方安全规范和需求，设计安全治理方案，如云上网络安全域方案，包括云上边界安全和云内网络安全；主机安全方案，包括主机安全防护、漏洞扫描、容器安全防护方案；数据安全方案：数据安全方案，包括数据加密管理，敏感数据保护，数据库安全防护；安全管理方案，包括态势感知、安全风险监测、运维安全保障方案；

统一运维方案设计：基于上云最佳实践和甲方需求，设计统一资源监控方案，统一日志存方案，统一备份管理方案，统一系统运维方案。

交付《LandingZone设计与实施方案》及保证落地。

乙方应在测试或预生产环境进行IT治理架构的技术验证，范围包括：多账号体系、SSO登录、用户权限、身份管理，网络连通性，成本分析，操作审计，安全隔离，数据访问控制。

自动化部署实施

  - 基于IaC技术设计创建自动化的基础设施运行环境的代码与脚本，支持并协助构建Terraform模板，实现云资源发放自动化。

  - 乙方应在生产环境实施上述环境和技术资源整体方案，并对最终的实施结果负责。

- 应用上云支持

- 支持OneContact应用的云上部署验证，并提供部署设计方案与部署计划；

- 负责应用部分云平台环境设计与搭建，保障云基础设施稳定；

- 协助招标方进行基础云环境部署，并负责发放基础云资源；提供云服务使用咨询、配置指导、问题处理等技术支持；

- 支持软件供应商所提供应用系统的数据复制与迁移；

- 支持应用系统上线切换，支持上线后3个月内支持试运行期间的基础设施运维与问题解决，包括但不限于：

- 资源巡检：定期巡检云资源，提前识别风险；

- 风险管理：识别云服务可靠性、性能、安全风险，提供优化建议；

- 技术支持：提供云服务使用咨询、配置指导、问题处理等技术支持；

- 变更支持：协助招标方进行云服务的开通、释放扩容、升降配等容量管理操作等；

- 故障应急：出现故障时有效协调专家资源，推动快速定位恢复；

- 监控预警：协助招标方及时处理告警事件，提升主动预警能力；

- 备份管理：根据招标方需求，提供备份建议，定期检查备份任务有效性；

- 需求管理：根据招标方实际场景需求，推动云产品功能、性能、体验性等合理需求及时上线；

- 资产管理：协助招标方梳理云IT资产；

- 费用分析：提供云服务使用维度成本分析和建议；

- 服务报告：按照周期提供服务权益项履约总结报告，同时包含优化建议。

- 灾备实施

- 根据招标方灾备系统建设需求，设计应用系统的灾备方案（冷备/热备）；

- 依据招标方详细技术方案的设计及工作内容，总体协调和管理完成灾难恢复系统的操作系统、应用系统的安装、部署、单元测试及联合调测；

- 辅导与支持招标方和OneContact应用软件供应商完成备份与灾备端的灾备应用部署；

- 开发灾备相关的自动化切换方案，协助招标方实施灾难恢复演练。通过演练，验证灾难备份系统的可行性和有效性，并使客户有关人员熟悉和掌握有关的工作流程和切换操作指令，保证当发生实际灾难时提供在规定的时间目标内进行正确有效地切换和恢复。

- 运维设计：

- 评估基础设施运维所需要的能力与工具，基于招标方运维需求，设计统一资源监控方案，统一日志存方案，统一备份管理方案，统一系统运维方案；

- 配合招标方现有云管系统完成云平台集成和纳管落地；

- 参考CCOE运维模型，建议并设计初次上云的云卓越运营组织结构与职责，明确技能要求及协助甲方完成实施落地。

部署资源需求

基于OneContact应用所提出部署架构和资源需求，提供计算、存储、数据库、网络、安全、运维资源及服务等，满足项目上云实施要求。

OneContact应用所提出部署架构详见附件《需求清单及服务技术指标》中“应用部署架构图”Sheet页。

OneContact应用所提出的资源需求详见附件《需求清单及服务技术指标》中“港澳新应用部署资源需求”Sheet页和“印尼应用部署资源需求”Sheet页。

投标方需按照部署架构和资源需求分别提供云部署架构，以及根据附件《需求清单及服务技术指标》中“香港地区资源采购清单”和“印尼地区资源采购清单”Sheet模板填充对应云部署所需的计算、存储、数据库、网络、安全、运维资源及服务等。

安全及合规要求明细

合规咨询：乙方需成立独立合规咨询团队，充分调研招标方需求，为项目提供全面的监管合规以及技术评估，并形成对应方案，协助招标方完成方案实施落地，确保OneContact云部署项目按计划满足多地监管要求。同时，乙方需建立满足多地监管的安全合规基线，不定期协助招标方满足监管应对。合规咨询包含但不限于云平台合规、OneContact应用合规、监管合规、法律法规合规、信息合规、数据合规、流程合规、外判合规等。

- 实施资质：咨询团队需具备中国大陆、香港、澳门、新加坡以及印度尼西亚等地区的监管机构相关合作经验、具备合规独立审查经验、具备网络安全及数据安全经验、具备云安全及部署评估经验。咨询团队人员需包含信息安全专家、合规性专家、风险评估专家、云部署技术专家，并具备项目管理相关资格认证。

- 评估内容：针对中国大陆、香港、澳门、新加坡以及印度尼西亚等地区的数据安全、信息安全、数据跨境传输和使用的合规要求进行解读，并提出合规遵循的业务管理与技术意见和改进方案，协助招标方建立符合以上多地区监管安全合规基线。

- 监管报送：乙方协助招标方调研4地合规申报的材料清单，并编制多地合规的申报材料（按需），辅助合规申报与获批。 分析和评估当前数据合规所需治理体系与数据合规应用的差距，识别数据场景，提出数据合规应用的管控要求、技术实现要求以及数据合规治理体系的建设路线图。在服务期限内不定期协助招标方应对监管所提需求。

具体要求详见附件2.安全及合规要求明细。

项目实施说明

本项目，分为项目调研和需求分析、应用上云部署与调试、应用上线阶段、项目 总结及上线后运维移交阶段。乙方各阶段所执行的主要工作任务和内容包括但不限于如下，按实际实施服务结算费用：

项目调研、需求分析和规划设计

➢ 项目启动会议，建立项目计划；

➢ 充分调研投标方应用部署的合规和技术需求，根据上云最佳实践，规划设计能满足大量业务在多地安全、合规、稳定部署的公有云方案。

输出：

- 需求调研表；

- 云部署概要设计方案HLD，内容包括：公有云的账号管理方案、资源规划、财务管理规划、网络规划、身份权限、安全防护、合规审计、统一运维方案等8大模块概要设计内容，确定云上基础架构概要模型；

- 云部署详细设计方案DD，内容包括：结合实际场景进行8大模块的详细设计，用于后续云平台架构实施部署的依据。

应用上云部署、调试、迁移

➢ 根据招标方需求，结合上云最佳实践和合规咨询要求，完成应用上云部署；

➢ 基于Landing Zone各要素完成基础设施的规划和部署，包含不限于账户管理方案实施，资源规划实施，财务管理实施，网络规划实施，身份权限实施，安全防护实施，合规审计实施，统一运维实施；

➢ 支持项目涉及应用的部署验证；

➢ 支持应用软件系统的数据复制与迁移；

➢ 设计并实施应用灾备部署，制定自动化灾备切换方案，组织灾备切换演练。

系统上线

➢在确保合规符合各地监管要求后按照甲方流程进行系统上线；

➢支持应用上线后3个月内试运行期间的运维和问题解决，包括不限于：提供资源巡检（定期巡检云资源）、风险管理（识别云服务相关风险，并提供优化建议）、技术支持（提供云服务使用咨询、配置指导、问题处理等技术支持）、故障应急（出现故障时有效协调专家资源，推动快速定位恢复）、变更支持（协助客户进行云服务的开通、释放扩容、升降配等容量管理操作）等服务。

运维移交

➢ 对项目进行总结，整理并交付所有要求的项目文档、技术材料；

➢ 建立针对所部属内容的安装、配置、监控、巡检、日常运维、应急 等运维体系；

➢ 出具功能方面的成果报告；

➢ 安排本项目的知识转移；

➢ 对于由乙方在项目实施过程中负责部署的内容，如果在部署后出现问题，由乙方负责进行解决。

项目管理

项目管理方法论

乙方须依据自身的项目管理方法论，结合国寿海外项目实际情况，提出合理优化的适应本项目的项目管理方法论，并在项目实施过程中,包括项目启动、执行与控制、收尾等阶段贯彻执行。

项目实施组织

为保证维保服务的顺利实施，乙方应根据项目实施要求按需派驻人员到甲方现场进行项目实施，并且在现场期间遵守甲方的工作纪律和要求。同时，甲方根据项目实施需要，组织相关人员参加此项目，与乙方人员紧密结合成项目实施小组。

乙方应提出详细的实施组织建议。项目实施组织的具体形式、人员组成及分工由双方在项目启动阶段根据项目实施需要协商决定，并报甲方批准执行。在具体项目实施各阶段，可根据需要，提出项目实施组织或/和人员组成变更申请，经甲方批准执行。

项目实施人员要求

投标方必须在投标文件中列出参与项目的项目总监、项目经理、主要顾问、技术专家的资历、预计投入本项目的时间及在本项目承担的职责。

中标方投入的项目主要成员中需包含云服务原厂（集团）和代理商管理层领导，且管理和主要技术专家必须和投标文件中建议的人员一致，未经招标方同意，不允许更换（人员离职或健康原因等特殊情况除外）。

项目实施计划

本项目中，乙方需要按照国寿海外要求的时间点安排实施计划，按时完成项目相应内容。

项目质量管理

质量控制队伍应该独立于项目组，作为项目成功的重要因素和保障，在项目执行过程中始终与项目组保持密切联系。从另一个角度观察和监督项目的开展，帮助项目组发现和解决项目执行中的问题，确保项目的成功。

在组织结构上，将设置质量控制小组，专门负责项目实施的质量控制。质量控制小组由项目双方项目经理、业务人员及双方领导组成，乙方专门指定一位高级经理作为质量总监。

质量管理小组将定期或不定期的举行检查会议，进行项目各阶段提交件的评审，听取项目经理及项目其他人员的汇报，对项目的进展和质量进行监督和控制，提出有关建议和意见。

质量管理小组的每次会议的内容，结论和决定，都将形成文字备忘录，为项目文档保存，并作为以后工作的依据，随时对项目的进展和质量进行修正。

供应商责任

供应商须确认并承诺能够完成本技术规范中所要求的需求内容以及按要求组织项目团队，确认并承诺承担本技术规范书中所要求供应商承担的所有责任，不满足。

要求本次所投产品的技术参数需求项需当前版本满足，不接受中标后版本升级迭代满足。招标人在发放中标通知书之前，可视情况设置测试验证环节，投标人需在规定时间内提供测试设备进行功能验证，如有厂商技术参数虚假应标将会被永久拉入国寿海外供应商黑名单，后续不能参与国寿海外所有项目。

供应商组织要求

为保障项目以及产品落地成功，同时为了确保乙方提供的技术服务响应的及时性、有效性，要求乙方具备本地团队（深圳），提供本次项目团队主要成员简历；

供应商职责要求

供应商须对项目的全部内容进行应答，按照本技术规范要求提交全部资料， 并对本技术规范各方面做出实质性响应（确认或提出异议）。

1) 对本项目范围、内容、所承担的任务的理解与确认；

2) 本项目管理方案建议包括但不限于：

➢ 设计项目组织结构，明确双方职责和主要任务；

➢ 详细工作进度计划/策略，包括对工时、人力、费用等资源需求的预 期；

➢ 拟提交成果清单及说明；

➢ 培训方案；

➢ 项目人员简历及资质证明；

➢ 项目验收标准；

➢ 项目实施经验；

➢ 项目实施组织、工作职责。

培训与知识转移

在项目中，为确保项目的可持续性发展，保证从设计阶段到实施阶段和上线维护的平滑过渡，以及降低不同阶段过渡过程的不确定性和可能的执行偏差，通过多种方式提供项目技术培训。

根据本次项目总体内容和时间进度要求，乙方安排有关项目方法、项目成果等方面的培训,相关知识培训内容包括：

- 提供云平台有关的服务产品培训，并提出云平台能力认证的计划于路线，覆盖不少于5人次；

- 对项目实施过程中的咨询成果、技术设计以及实施方案提供有效的培训；

- 提供对运维工具和运维方法机制的针对性培训；

项目交付物与售后支持

项目成果交付

为了确保项目实施的成功，在项目中的各级交付文件非常重要，乙方需要按照双方约定的格式提交项目相关文档。

为确保项目按照项目预期的计划执行，在项目实施过程中，一些重要文件需要国寿海外项目经理或相关人员进行审批和确认。

在项目各阶段交付物内容与要求（包含但不限于以下内容）：

- 项目实施计划

- 项目调研提纲及调研结果

- 项目设计及实施方案，HLD,LLD,DD

- 项目运维管理方案

- 培训计划及资料、讲义、模板

- 其他增值服务记录（如有）

- 项目总结报告

- 工作遗留项及关注事项

售后支持服务

提供7*24小时热线电话和云工单支持服务，包括但不限于：

- 设置专职技术服务经理；

- 提供IM（即时通讯）企业群支持服务；

- 提供符合ITIL规范的故障处理流程；

- 提供企业服务月报及年度工作总结（本地）；

- 重大活动期间，可提供7*24的保障护航服务；

- 响应时间SLA需满足：业务不可用<15分钟，一般问题<1小时，一般咨询/常规指导<16小时；

协助招标方做好云上资源运维管理，降低运维开销和风险，保障业务连续性，为招标方提供项目上线后为期一年的1名5*8驻场人员（深圳）运维服务支持，负责业务上线后的基础设施运维与问题解决，提供的服务应满足以下要求。

| 服务台支持（双语） | 平台工单 |
| --- | --- |
|  | 400电话工单 |
|  | 邮件工单支持 |
|  | IM即时消息群工单支持 |
| ITSM过程管理 | 服务请求 |
|  | 事件问题管理 |
|  | 变更及发布管理 |
|  | 支持流程审批 |
| 云资源管理 | 公有云产品咨询 |
|  | 公有云产品配置运维 |
|  | 公有云产品技术支持 |
|  | 平台访问规则配置维护管理 |
|  | 云端网络维护管理 |
| 备份恢复管理 | 云主机快照及镜像备份管理 |
|  | 云数据库备份和恢复实施 |
|  | 业务数据备份恢复实施 |
|  | 备份恢复策略设计 |
| 监控告警管理 | 云资源基础性能监控配置 |
|  | 监控阈值及告警策略 |
|  | 告警响应与应急处理 |
|  | 云数据库监控 |

验收

本项目的验收标准为：乙方完成OneContact云部署所配套的规划实施、合规咨询、培训支持、运维保障等一系列工作，保障项目交付按计划完成。

符合验收标准后，乙方须提前十四天用书面方式向国寿海外提出验收申请，由国寿海外组织项目验收小组对项目成果物进行验收，如验收通过，则由国寿海外出具最终验收证书。

上述各验收阶段均与付款直接相关，具体条款经甲乙双方商定后，体现在具体合同文本中。

附件

附件1. 需求清单及服务技术指标

附件2. 安全及合规要求明细